PROPUESTA DE DESARROLLO SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Cliente: Patricio

2 de septiembre de 2025

# Introducción

Nos complace presentar la presente propuesta para el desarrollo de una plataforma propia destinada a facilitar el proceso de adquisición de productos agrícolas, brindando confianza y seguridad a los clientes, quienes podrán realizar compras rápidas, seguras y confiables. Este desarrollo permitirá optimizar la gestión de inventario, mejorar la experiencia de los usuarios y contar con un sistema moderno, funcional y escalable.

# Alcance del Proyecto

El proyecto contempla:

  - Desarrollo de plataforma propia basada en el prototipo previamente generado, mejorándolo según los requerimientos específicos del cliente.

  - Revisiones periódicas semanales para evaluar avances, recibir retroalimentación y aprobar entregables parciales.

  - Implementación en tiendas de aplicaciones (iOS y Android) al finalizar el desarrollo.

  - Integración de apartado de facturación como funcionalidad adicional.

  - Integración de botón de pagos, considerando que se aplicará una retención del 3% al 6% según el proveedor.

# Funcionalidad General

  - Usuarios / clientes: permite la selección de productos para posteriormente seguir con el proceso de compra.

  - Distribuidor: permite la selección de productos para posteriormente seguir con el proceso de compra pero como distribuidor se proporciona una opción de solicitar crédito además del descuento por su cargo.

  - Administración: permite gestionar productos, confirmar pagos, supervisar transacciones y personalizar el servicio según el cliente.

Esta funcionalidad será afinada en la primera reunión posterior a la firma del

contrato para asegurar que cumpla con las expectativas del cliente y se ajuste a los procesos operativos del servicio de transporte turístico.

# Tiempo Estimado

Desarrollo: 2 meses

Implementación en tiendas: 1 meses

# Metodología de Trabajo

  - Fase de desarrollo: mejora del prototipo existente y construcción de funcionalidades adicionales.

  - Reuniones	semanales:	revisión	de	avances	y	aprobación	parcial	de funcionalidades.

  - Entrega final: se realizará la aprobación definitiva del proyecto por parte del cliente antes de proceder con la implementación en tiendas.

# Costo del Proyecto

| Desarrollo de plataforma | 2300 |
| --- | --- |
| Apartado de facturación (extra) | 200 |
| TOTAL | 2500 |

* Los precios no incluyen IVA

Servicio adicional de hosting:

Para mantener la plataforma activa en la web, se requiere un servicio de hosting con un valor adicional de USD 25 mensuales aproximadamente, pagados

directamente al proveedor de servicios.

# Forma y Cronograma de Pagos

| Actividad | % Pago | Fecha estimada |
| --- | --- | --- |
| Firma del contrato | 30% | 18 de agosto 2025 |
| Entrega del primer avance | 30% | 18 de septiembre 2025 |
| Entrega final | 30% | 18 de octubre 2025 |
| Aplicación subida en las tiendas | 10% | 1 de diciembre 2025 |

- Condiciones Adicionales

  - Los tiempos de desarrollo e implementación son estimados y podrán ajustarse de acuerdo a la disponibilidad de información y decisiones del cliente.

  - Cualquier requerimiento adicional fuera del alcance inicial podrá ser presupuestado de manera separada.

  - Las revisiones semanales permitirán garantizar que el producto final cumpla con las expectativas del cliente.

  - La entrega del código fuente asegura que el cliente tenga propiedad total del software desarrollado.

# Beneficios

  - Plataforma personalizada y a medida según las necesidades del cliente.

  - Mejora en la eficiencia y experiencia del proceso de compra.

  - Sistema listo para ser implementado en tiendas móviles.

  - Seguimiento y control transparente del progreso del proyecto con revisiones periódicas.

  - Propiedad total del software mediante la entrega del código fuente.

  - Funcionalidad completa que abarca cliente, distribuidor y administración, optimizando la operación de la plataforma desde todos los niveles.

Atentamente, SANTIAGO FERNANDO MOSQUERA VIZUETE

Firmado digitalmente por SANTIAGO FERNANDO MOSQUERA VIZUETE Fecha: 2025.08.13

22:16:32 -05'00'

Santiago Mosquera |Gerente General

Clear Minds Consultores smosquera@clearminds-it.com 0992920306